VeilNote

개발 명세서 v2 — 회의록에서 업무 실행 시스템으로

팀 TRACEGATE  ·  코드게이트 AI 스타트업 해커톤

트랙: 업무·생산성 자동화 / 회의록 정리 / 협업도구

본 문서는 제출용 기획안이 아니라, 팀원이 바로 코딩에 착수하기 위한 구현 명세입니다.

목차

목차	1

0. 확정 범위와 문서 사용법	1

0-1. 한 줄 정의 (변경)	1

0-2. 24시간 구현 범위 확정	1

1. 시스템 아키텍처	1

1-1. 토큰 경계 (Token Boundary)	1

1-2. 기술 스택	1

2. 데이터 모델 (IndexedDB)	1

2-1. Dexie 스키마 선언	1

2-2. 엔티티 정의	1

3. AI 호출 명세	1

3-1. 호출 목록	1

3-2. MEETING_PROCESS 계약	1

3-3. 우선순위 판정 기준 (프롬프트에 명시)	1

3-4. 담당자 추천 규칙	1

4. 기능별 구현 명세	1

4-1. F1 · 액션아이템 자동 관리	1

4-2. F3 · AI 후속 업무 추천	1

4-3. F4 · 개인 성과 자동 집계	1

4-4. F5 · 회의 전 브리핑	1

4-5. F2 · Slack 연동	1

4-6. F7 · 업무 패턴 분석	1

5. 화면 구성	1

6. 24시간 타임라인 (재작성)	1

6-1. 컷라인 규칙	1

7. 리스크 및 대응	1

8. 데모 시나리오	1

8-1. 시연 순서 (합계 5분 50초 — 발표 6분 기준)	1

8-2. 리허설 체크리스트	1

0. 확정 범위와 문서 사용법

기존 기획안(VeilNote v1)은 «회의 내용을 로컬 비식별화해 팀 요약과 개인 성과 문장을 생성»하는 데서 끝났습니다. v2는 그 뒤에 실행 계층을 붙여 회의록 도구를 업무 관리 시스템으로 확장합니다.

0-1. 한 줄 정의 (변경)

서비스 한 줄 요약 — v2 보안 때문에 AI 회의록을 못 쓰던 팀을 위한, 회의 내용이 기기 밖으로 나가지 않는 업무 실행 에이전트. 회의가 끝나면 담당자·우선순위·마감일이 붙은 업무가 자동 생성되어 팀 채널로 나가고, 나에게는 자동 집계된 성과 기록이 남습니다.

0-2. 24시간 구현 범위 확정

7개 확장 기능 중 F2(외부 툴 연동)는 전면 구현 시 OAuth 앱 등록·심사·리디렉션 처리로 반나절 이상이 소요되어 해커톤 일정에서 가장 큰 리스크입니다. 따라서 연동은 Slack 1종으로 한정하고, 나머지는 문서상 확장 로드맵으로 명시합니다.

| 기능 | 내용 | 24h 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 액션아이템 자동 관리 (우선순위·마감일·담당자·진행률) | 전체 구현 | 핵심. 최우선 |
| F2 | 외부 업무 툴 연동 | Slack 1종 | Notion·Jira·GitHub은 로드맵 |
| F3 | AI 후속 업무 추천 | 전체 구현 | F1과 동일 LLM 호출에 포함 |
| F4 | 개인 성과 자동 집계 대시보드 | 전체 구현 | LLM 없이 로컬 집계 → 안정적 |
| F5 | 회의 전 AI 브리핑 | 전체 구현 | 1차는 템플릿 기반 |
| F6 | 회의→실행 전체 파이프라인 | 전체 구현 | F1~F5의 연결 자체 |
| F7 | 장기 업무 패턴 분석 | 화면 + 시드데이터 | 규칙 기반, 12주 시드 사용 |

F2를 Slack으로 좁힌 것은 타협이 아니라 설계 정합성 때문입니다 복원된 원문(고객사명·금액 포함)을 외부로 보낼 때, 백엔드를 경유하면 서버가 원문을 통과하게 되어 «서버는 원문을 저장·열람하지 않는다»는 전제가 깨집니다. Slack Incoming Webhook은 브라우저에서 직접 호출 가능한 몇 안 되는 방식이라, 원문이 우리 서버를 거치지 않습니다. Notion·Jira API는 CORS를 허용하지 않아 반드시 프록시가 필요하고, 그 순간 보안 서사가 무너집니다. 발표에서 이 점을 «못 붙인 것»이 아니라 «원칙상 붙이지 않은 것»으로 설명하십시오.

1. 시스템 아키텍처

1-1. 토큰 경계 (Token Boundary)

모든 설계 판단의 기준이 되는 단 하나의 규칙입니다. 신규 기능을 추가할 때마다 이 경계를 위반하는지 먼저 확인하십시오.

┌─────────────────────── 브라우저 (신뢰 영역) ───────────────────────┐ │ │ │ 음성/텍스트 입력 │ │ ↓ │ │ 온디바이스 Whisper (transformers.js / WASM) │ │ ↓ │ │ 토큰화 엔진 회사명·금액·인명 → [ORG_1] [AMOUNT_1] [PERSON_1] │ │ ↓ │ │ IndexedDB ← 저장되는 모든 텍스트는 '토큰 상태' │ │ ← 매핑 테이블은 별도 스토어에 분리 저장 │ │ │ │ │ │ (토큰화된 텍스트만) │ └────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┘ ↓ 백엔드 프록시 (FastAPI/Express) — API 키 보관, 원문 미열람, 무저장 ↓ LLM API → 토큰만 보고 요약/업무/우선순위 판단 ↓ ┌────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ↓ │ │ 로컬 복원 (토큰 → 실제 값) ← 이 시점에 처음으로 원문이 존재 │ │ ↓ │ │ 화면 표시 / 사용자 확인 후 Slack 직접 전송 (백엔드 미경유) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

불변 규칙 4가지 — 코드 리뷰 체크리스트 ① IndexedDB에 저장하는 모든 자유 텍스트 필드는 토큰 상태여야 한다. 필드명에 Tokenized 접미사를 붙여 실수를 방지한다. ② 복원(restore)은 렌더링 직전 또는 외부 전송 직전에만 호출한다. 복원 결과를 다시 저장하지 않는다. ③ 백엔드로 나가는 payload에 매핑 테이블이 포함되어서는 안 된다. 전송 직전 assertNoRawEntity() 검사를 통과시킨다. ④ 외부 툴 전송은 브라우저에서 직접 수행한다. 백엔드 경유 전송 경로를 만들지 않는다.

1-2. 기술 스택

| 레이어 | 선택 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + TypeScript + Vite | 빠른 세팅, 팀 숙련도 |
| 상태관리 | Zustand | Redux 대비 보일러플레이트 최소 |
| 로컬 저장 | IndexedDB (Dexie.js) | 스키마·인덱스 선언이 간결해 24h에 적합 |
| 음성인식 | transformers.js Whisper (WebWorker) | 온디바이스, 오프라인 데모 가능 |
| 스타일 | Tailwind CSS | 디자인 시간 절약 |
| 백엔드 | FastAPI 또는 Express (단일 엔드포인트) | LLM 키 은닉 목적만. 상태 없음 |
| LLM | Claude API (JSON 출력 강제) | 구조화 출력 안정성 |
| 외부 연동 | Slack Incoming Webhook | 브라우저 직접 호출 가능 |

2. 데이터 모델 (IndexedDB)

Dexie 스키마 선언입니다. 이 스키마가 F1~F7 전부를 지탱하므로 Day1 오전에 확정하고 이후 변경하지 마십시오.

2-1. Dexie 스키마 선언

// db.ts import Dexie, { Table } from 'dexie'; export class VeilNoteDB extends Dexie { meetings!: Table<Meeting, string>; actionItems!: Table<ActionItem, string>; suggestedTasks!:Table<SuggestedTask, string>; contributions!: Table<Contribution, string>; people!: Table<Person, string>; entities!: Table<Entity, string>; // 매핑 테이블 (기기 이탈 절대 금지) settings!: Table<Setting, string>; constructor() { super('veilnote'); this.version(1).stores({ meetings: 'id, startedAt, seriesKey', actionItems: 'id, meetingId, ownerToken, status, dueDate, priority', suggestedTasks: 'id, meetingId, accepted', contributions: 'id, meetingId, type, createdAt', people: 'id, token, displayName', entities: 'token, type', settings: 'key' }); } }

2-2. 엔티티 정의

meetings

interface Meeting { id: string; // uuid title: string; // 로컬 전용, 토큰화 안 함 seriesKey: string; // 반복 회의 묶음 키 (예: 'weekly-product') startedAt: number; // epoch ms endedAt: number ¦ null; inputMode: 'text' ¦ 'voice'; participantTokens: string[]; // ['PERSON_1','PERSON_3'] transcriptTokenized: string; // 회의 원문의 토큰화본 summaryTokenized: string; // AI 생성 요약(토큰 상태) decisionsTokenized: string[]; // 결정사항 consentLog: { // 음성 모드일 때만 agreedAt: number; voiceNoticePlayed: boolean; autoStoppedBySilence: boolean; } ¦ null; }

actionItems — F1의 중심

| type Priority = 'P1' ¦ 'P2' ¦ 'P3'; type ItemStatus = 'open' ¦ 'in_progress' ¦ 'done' ¦ 'dropped'; interface ActionItem { id: string; meetingId: string; // 최초 생성된 회의 textTokenized: string; // 'PERSON_1이 ORG_1 연동 API 수정' ownerToken: string ¦ null; // 'PERSON_1' ownerReason: string; // AI가 이 담당자를 고른 근거 (UI 툴팁) priority: Priority; priorityReason: string; // 우선순위 근거 dueDate: number ¦ null; // 로컬에서 계산한 절대 날짜 dueSource: 'ai' ¦ 'user'; // 사용자가 수정하면 'user'로 고정 status: ItemStatus; carriedOverCount: number; // 회의를 넘어 이월된 횟수 ★ createdAt: number; completedAt: number ¦ null; externalRefs: { tool: 'slack'; url: string; sentAt: number }[]; } |  |
| --- | --- |
| carriedOverCount 가 이 제품의 차별 지표입니다 같은 seriesKey 회의가 새로 생성될 때, status가 open/in_progress인 항목의 carriedOverCount를 +1 합니다. 2 이상이면 UI에서 경고색으로 표시합니다. 이것은 개인의 태만이 아니라 «조직에서 반복적으로 막히는 지점»을 가시화하는 지표이며, 기존 회의록 도구가 제공하지 않는 값입니다. F7 패턴 분석의 입력 데이터도 사실상 이 필드 하나에서 나옵니다. |  |

suggestedTasks — F3

interface SuggestedTask { id: string; meetingId: string; textTokenized: string; // 'ORG_1 API 명세서 작성' category: 'doc' ¦ 'dev' ¦ 'qa' ¦ 'ops' ¦ 'comm'; reason: string; // 왜 이 업무가 필요한지 accepted: boolean; // 수락 시 actionItems로 승격 }

contributions — F4의 원천

interface Contribution { id: string; meetingId: string; type: 'idea' ¦ 'decision' ¦ 'commitment' ¦ 'issue_raised'; textTokenized: string; starTokenized: string; // STAR 형식 성과 문장 createdAt: number; }

people / entities — 매핑 테이블

토큰을 회의마다 새로 발급하면 사람별 완료율을 회의 간에 집계할 수 없습니다. 따라서 토큰은 전역으로 고정 발급합니다.

interface Person { id: string; token: string; // 'PERSON_1' — 전역 고정, 재사용 displayName: string; // '김철수' — 절대 외부 전송 금지 isMe: boolean; // F4 성과 집계 대상 } interface Entity { token: string; // 'ORG_1' (primary key) type: 'ORG'¦'AMOUNT'¦'PRODUCT'¦'DATE'¦'ETC'; value: string; // '토스뱅크' — 절대 외부 전송 금지 }

3. AI 호출 명세

LLM 호출 횟수를 최소화하는 것이 24시간 일정과 데모 안정성 양쪽에 유리합니다. 회의 1건 처리에 호출 1회를 원칙으로 하고, 필요한 모든 산출물을 하나의 JSON으로 받습니다.

3-1. 호출 목록

| 호출 | 시점 | LLM 필요 여부 | 커버 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEETING_PROCESS | 회의 종료 직후 | 필수 (1회) | F1, F3, F6, F4의 입력 |
| PRE_BRIEF | 다음 회의 시작 전 | 선택 — 1차는 템플릿 | F5 |
| PERF_NARRATIVE | 성과 리포트 열람 시 | 선택 — 수치는 로컬 집계 | F4 |
| PATTERN_INSIGHT | 인사이트 화면 | 선택 — 1차는 규칙 기반 | F7 |

데모 안정성 설계 필수 LLM 호출은 MEETING_PROCESS 하나뿐입니다. 나머지 3개는 LLM 없이도 화면이 완성되도록 설계했습니다. 즉 발표 당일 API가 느리거나 실패해도, 성과 대시보드(F4)와 이월 브리핑(F5)은 로컬 데이터만으로 정상 동작합니다. 데모가 통째로 죽는 시나리오를 구조적으로 제거한 것입니다.

3-2. MEETING_PROCESS 계약

요청 (브라우저 → 백엔드 → LLM)

| POST /api/process-meeting { "transcriptTokenized": "PERSON_1: ORG_1 연동 API가 응답이 느립니다...", "participantTokens": ["PERSON_1", "PERSON_2", "PERSON_3"], "meMarker": "PERSON_1", "previousOpenItems": [ { "id": "a_12", "text": "PERSON_2 디자인 시안 수정", "carriedOverCount": 1 } ] } |  |
| --- | --- |
| 전송 전 필수 검증 assertNoRawEntity(payload) — entities 스토어의 모든 value 문자열이 payload에 포함되어 있지 않은지 검사합니다. 하나라도 발견되면 전송을 차단하고 토큰화 실패로 처리합니다. 정규식 기반 토큰화는 반드시 누락이 발생하므로, 이 방어선이 없으면 원문 유출이 조용히 일어납니다. |  |

응답 스키마

{ "summary": "...", "decisions": ["..."], "actionItems": [{ "text": "ORG_1 연동 API 타임아웃 로직 수정", "ownerToken": "PERSON_1", "ownerReason": "해당 모듈 담당자로 회의 중 직접 언급", "priority": "P1", "priorityReason": "QA 일정이 이 항목에 막혀 있음", "dueOffsetDays": 4, "dueReason": "회의에서 '금요일까지'로 합의" }], "suggestedTasks": [{ "text": "API 명세서 갱신", "category": "doc", "reason": "인터페이스 변경이 결정되어 문서 동기화 필요" }], "contributions": [{ "type": "decision", "text": "타임아웃 3초 정책 제안 및 채택", "star": "ORG_1 연동 지연 이슈에서(S) 응답 기준 부재를 문제로 제기하고(T)..." }], "statusUpdates": [{ "previousItemId": "a_12", "newStatus": "done", "evidence": "PERSON_2가 '시안은 어제 넘겼다'고 발언" }] }

날짜는 절대값이 아니라 상대일수(dueOffsetDays)로 받습니다 LLM에게 오늘 날짜를 알려주고 절대 날짜를 생성시키면 요일 계산 오류와 연도 환각이 자주 발생합니다. 상대일수만 받아 브라우저에서 meeting.startedAt + offset 으로 계산하면 이 오류가 원천 제거되고, 프롬프트도 짧아집니다.

3-3. 우선순위 판정 기준 (프롬프트에 명시)

기준을 프롬프트에 못 박지 않으면 회의마다 우선순위가 흔들려 데모에서 설득력이 떨어집니다.

| 등급 | 판정 조건 | UI 표시 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 다른 업무를 블로킹하거나, 회의에서 명시적 기한이 언급됨 | 빨강 |
| P2 | 이번 주/스프린트 내 처리 필요로 합의됨 | 주황 |
| P3 | 논의는 됐으나 시점이 정해지지 않음 | 회색 |

3-4. 담당자 추천 규칙

- participantTokens 에 없는 인물은 배정하지 않는다 (환각 방지)

- 발언 맥락에서 «내가 하겠다» 유형의 자기 선언이 있으면 최우선 근거로 채택

- 근거가 불충분하면 ownerToken을 null로 두고 UI에서 사용자가 선택 — 억지 배정보다 미배정이 낫다

- ownerReason을 반드시 채운다. 화면에서 근거를 보여주는 것이 «AI가 자동 배정»의 거부감을 줄이는 핵심 UX

4. 기능별 구현 명세

4-1. F1 · 액션아이템 자동 관리

회의 요약에서 끝나던 흐름을 업무 관리로 확장하는 핵심 기능입니다.

처리 흐름

회의 텍스트(토큰화) ↓ MEETING_PROCESS 호출 actionItems[] 수신 (담당자·우선순위·마감 근거 포함) ↓ 로컬 후처리 · dueOffsetDays → dueDate 절대값 변환 · ownerToken 유효성 검증 (participantTokens 내부인지) · carriedOverCount = 0 으로 초기화 ↓ IndexedDB 저장 (토큰 상태) ↓ 화면 렌더 시 restore() 적용 → 실명·회사명 표시

담당자별 그룹 뷰 (요구사항의 출력 형태)

김철수 완료 2 / 3 ● P1 ORG_1 연동 API 타임아웃 수정 ~ 7/24 (금) └ 근거: QA 일정이 이 항목에 막혀 있음 ○ P3 로그 포맷 정리 기한 미정 박영희 완료 1 / 2 ● P2 결제 화면 디자인 수정 ~ 7/22 (수) [2회 이월]

구현 체크리스트

- actionItems 스토어 CRUD 및 Dexie 인덱스 확인

- 담당자별 groupBy 렌더링 컴포넌트 (ownerToken → displayName 복원)

- 우선순위·마감일 인라인 수정 UI — 수정 시 dueSource='user' 로 전환해 재생성 시 덮어쓰지 않도록 보호

- 진행률 바: done / 전체 비율을 담당자별·회의별로 계산

- 이월 로직: 동일 seriesKey 회의 생성 시 미완료 항목 carriedOverCount +1

- statusUpdates 반영: AI가 완료로 추정한 항목은 자동 반영하지 않고 «완료 처리할까요?» 확인 카드로 노출

4-2. F3 · AI 후속 업무 추천

회의에서 언급되지 않았지만 논리적으로 뒤따라야 하는 업무를 제안합니다. 별도 LLM 호출 없이 MEETING_PROCESS 응답에 함께 포함되므로 추가 비용이 사실상 0입니다.

카테고리별 추천 패턴 (프롬프트 가이드로 제공)

| 회의에서 감지된 신호 | 추천되는 후속 업무 |
| --- | --- |
| API·인터페이스 변경 결정 | 명세서 갱신, Swagger 업데이트, 연동 팀 공지 |
| 신규 기능 개발 착수 | 테스트 코드 작성, QA 일정 등록, 릴리즈 노트 초안 |
| 외부 파트너 협의 | 회의록 공유 범위 확인, 계약 조건 검토 요청 |
| 장애·이슈 논의 | 재발 방지 문서화, 모니터링 알림 설정 |

- 추천 업무는 actionItems와 분리된 suggestedTasks 스토어에 저장하고, 화면에서도 «AI 제안» 영역으로 구분 표시

- 수락 버튼을 누르면 actionItems로 승격 — 담당자 미배정(null) 상태로 생성

- 반드시 reason을 함께 표시. 근거 없는 업무 제안은 노이즈로 인식됩니다

4-3. F4 · 개인 성과 자동 집계

이 기능은 LLM을 전혀 쓰지 않습니다 요구사항의 지표(회의 참석 18회, 완료율 94%, 신규 아이디어 12개, 결정 주도 5건)는 전부 IndexedDB 집계 쿼리로 즉시 산출됩니다. 네트워크·API에 의존하지 않으므로 데모에서 절대 실패하지 않는 화면이며, 오프라인 상태에서도 그대로 동작합니다. 발표 시 «지금 와이파이가 꺼져 있습니다»를 그대로 이어갈 수 있는 구간입니다.

집계 정의

| 지표 | 산출식 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 회의 참석 횟수 | meetings 중 participantTokens에 내 토큰 포함 건수 | meetings |
| 액션 완료율 | ownerToken=me 항목의 done / (done+open+in_progress) | actionItems |
| 신규 아이디어 | contributions 중 type='idea' 건수 | contributions |
| 결정 주도 | contributions 중 type='decision' 건수 | contributions |
| 평균 완료 소요일 | avg(completedAt - createdAt) / 86400000 | actionItems |
| 이월 항목 수 | ownerToken=me 이면서 carriedOverCount>=1 | actionItems |

출력 단계 (기간별로 결과물이 달라짐)

| 주기 | 산출물 | 구현 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 주간 | 주간 업무보고 초안 (완료 항목 + 진행 중 + 다음 주 예정) | 1순위 — 구현 |
| 월간 | 성과 리포트 (수치 대시보드 + 서술 요약) | 2순위 — 구현 |
| 분기/연간 | 인사평가·이직 포트폴리오용 STAR 문장 묶음 | 3순위 — 시간 남으면 |

주간 업무보고를 1순위로 두는 이유: 커리어·이직 산출물만 강조하면 도입 결정권자(팀장·보안팀) 관점에서 «회사 도구가 직원의 이직을 돕는다»로 읽혀 도입 명분이 약해집니다. 동일 데이터로 조직 내부용 산출물을 먼저 보여주고, 커리어 자산화는 장기 축적의 결과로 배치하십시오.

4-4. F5 · 회의 전 브리핑

동일 seriesKey의 직전 회의 데이터를 조회해 새 회의 시작 화면에 자동 표시합니다. 1차 구현은 LLM 없이 템플릿으로 충분합니다.

┌── 주간 제품 회의 · 3회차 ─────────────────────────┐ │ │ │ 지난 회의 요약 │ │ 결제 연동 방식을 A안으로 확정 │ │ │ │ 미완료 업무 2건 ⚠ │ │ · 박영희 · 결제 화면 디자인 수정 [2회 이월] │ │ · 김철수 · 타임아웃 로직 수정 │ │ │ │ 주의할 점 │ │ 디자인 검토가 3회 연속 지연되고 있습니다 │ │ │ │ [ 회의 시작 ] │ └───────────────────────────────────────────────────┘

- «주의할 점»은 규칙 기반으로 생성: carriedOverCount>=2 항목이 있으면 해당 문구 노출

- 이번 안건 입력란은 사용자가 직접 작성 — 미완료 항목을 안건으로 끌어오는 버튼 제공

4-5. F2 · Slack 연동

회의 결과 화면에서 사용자가 공유 범위를 확인한 뒤 버튼 한 번으로 팀 채널에 전송합니다.

설정

- 사용자가 Slack Incoming Webhook URL을 설정 화면에 붙여넣어 settings 스토어에 저장 (OAuth 앱 심사 불필요)

전송 구현 — CORS 함정 주의

| // ❌ 이렇게 하면 preflight(OPTIONS)가 발생하고 Slack이 응답하지 않아 실패합니다 fetch(url, { headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, ... }) // ✅ simple request 조건을 만족시켜 preflight를 회피합니다 await fetch(webhookUrl, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' }, body: 'payload=' + encodeURIComponent(JSON.stringify(blocks)) }); |  |
| --- | --- |
| 이 한 줄 때문에 반나절을 태울 수 있습니다 Content-Type을 application/json으로 두면 브라우저가 preflight를 보내고, Slack Webhook 엔드포인트는 OPTIONS에 CORS 헤더를 주지 않아 요청이 차단됩니다. 구현 담당자는 Day2 오후 연동 작업 시작 전에 이 부분을 먼저 확인하십시오. Day1 밤에 5분 투자해 전송 1건만 미리 성공시켜 두면 리스크가 사라집니다. |  |

전송 내용

- 복원된 회의 요약 + 담당자별 액션아이템 (마감일 포함)

- 전송 성공 시 actionItem.externalRefs에 기록 — 중복 전송 방지 및 «이미 공유됨» 표시

- 전송 직전 미리보기 모달 필수. 이 화면이 «자동 배포로 인한 유출을 막는다»는 주장의 시각적 증거입니다

4-6. F7 · 업무 패턴 분석

실제 데이터를 몇 달간 모아야 성립하는 기능이므로, 해커톤에서는 12주치 시드 데이터를 미리 넣고 집계·화면만 구현합니다. 발표에서 «누적되면 이렇게 됩니다»를 보여주는 용도입니다.

| 인사이트 | 판정 규칙 (LLM 불필요) |
| --- | --- |
| 특정 요일 회의가 길다 | 요일별 (endedAt-startedAt) 평균이 전체 평균의 1.3배 이상 |
| 특정 영역이 반복 지연 | category별 carriedOverCount 평균 상위 1개 |
| 평균 지연 일수 | avg(completedAt - dueDate) 중 양수인 항목만 |
| 담당 편중 | ownerToken별 P1 항목 수의 표준편차가 임계 초과 |

시드 데이터는 seed.ts로 분리하고, 설정 화면에 «데모 데이터 불러오기» 버튼을 둡니다. 실제 사용 데이터와 섞이지 않도록 isSeed 플래그를 부여하십시오.

5. 화면 구성

| 라우트 | 화면 | 주요 컴포넌트 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 회의 목록 · 홈 | MeetingList, QuickStats | F6 |
| /meeting/new | 회의 전 브리핑 → 입력 | PreBriefCard, ConsentModal, WhisperRecorder, TokenizePreview | F5, 보안 |
| /meeting/:id/result | 결과 화면 | SummaryPanel, ActionItemBoard, SuggestedTaskList, ShareModal | F1, F3, F2 |
| /tasks | 전체 업무 보드 | OwnerGroupView, PriorityFilter, CarryOverBadge | F1 |
| /me | 내 성과 대시보드 | StatCards, WeeklyReportGen, ContributionTimeline | F4 |
| /insights | 패턴 분석 | InsightCards, MeetingLengthChart | F7 |
| /settings | 설정 | PersonRegistry, SlackWebhookForm, SeedDataButton | - |

보안 시각화 컴포넌트는 별도로 만들지 마십시오 «토큰화 → 전송 → 복원» 애니메이션을 독립 화면으로 만들면 데모용 장식으로 보입니다. 결과 화면(/meeting/:id/result) 상단에 원문/토큰본/복원본 3단 토글로 붙이면, 실제 제품 기능으로 읽히면서 구현 시간도 절반으로 줄어듭니다.

6. 24시간 타임라인 (재작성)

| 시간 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| D1 09:00–11:00 | 킥오프, 역할 분담, 화면 흐름 확정, Dexie 스키마 확정 (2장 그대로 사용) | 스키마 파일 커밋 완료 이후 스키마 변경 금지 |
| D1 11:00–13:00 | React/TS 세팅, Dexie 초기화, 인물 등록 UI, 텍스트 입력 화면 | 회의 1건 생성·저장 동작 |
| D1 13:00–14:00 | 점심 / 중간 점검 | — |
| D1 14:00–15:30 | Whisper WebWorker 세팅, 양자화 모델 프리로드, 동의 모달·육성 고지·무음 자동 종료 | 와이파이 OFF 상태에서 받아쓰기 1회 성공 |
| D1 15:30–17:00 | 토큰화 엔진 (정규식+사전), assertNoRawEntity 검증 함수 | 토큰화 단위 테스트 통과 검증 함수 오탐 0건 |
| D1 17:00–19:30 | 백엔드 프록시 + MEETING_PROCESS 프롬프트 (요약·액션·우선순위·마감·담당자·추천업무·기여 일괄) | JSON 응답 1회 왕복 성공 스키마 파싱 성공 |
| D1 19:30–20:00 | Slack Webhook 전송 1건 사전 검증 (CORS 확인) | Slack 채널에 메시지 1건 도착 |
| D1 20:00–22:00 | 로컬 복원 로직, 결과 화면, 원문/토큰본/복원본 3단 토글 | 입력→복원까지 엔드투엔드 1회 |
| D1 22:00–24:00 | 액션아이템 보드 (담당자 그룹·우선순위·마감) | F1 핵심 화면 동작 |
| D2 00:00–02:00 | 휴식 / 야간 버퍼 (선택) | — |
| D2 09:00–11:00 | 이월 로직, 회의 전 브리핑 화면, statusUpdates 확인 카드 | 회의 2건 연속 시나리오 성공 |
| D2 11:00–13:00 | 성과 대시보드 집계 + 주간보고 생성 | 지표 6종 정상 표시 |
| D2 13:00–14:00 | 점심 | — |
| D2 14:00–16:00 | Slack 공유 모달 연결, 추천 업무 화면, UI 정리 | 공유 미리보기 → 전송 성공 |
| D2 16:00–17:00 | ★ 컷라인 판정 ★ 시드 데이터 + 인사이트 화면 (여유 시) | 미완성 기능은 라우팅에서 제거 |
| D2 17:00–18:30 | 전체 리허설, 버그 픽스, 발표자료 제작 | 무중단 시연 2회 성공 |
| D2 18:30–19:00 | 최종 점검 및 제출 | 제출 완료 |

6-1. 컷라인 규칙

D2 16:00 시점에 미완성인 기능은 아래 순서대로 버립니다. 미완성 화면이 데모에 노출되는 것이 기능이 없는 것보다 훨씬 나쁩니다.

| 버리는 순서 | 기능 | 판단 근거 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 폐기 | F7 인사이트 화면 | 시드 데이터 기반이라 없어도 서사가 유지됨 |
| 2순위 폐기 | Slack 연동 | 공유 미리보기 모달만 남기고 전송은 «연동 예정»으로 설명 |
| 3순위 폐기 | statusUpdates 자동 완료 제안 | 수동 체크박스로 대체 가능 |
| 4순위 폐기 | 주간보고 생성 | 대시보드 수치만 남김 |

어떤 상황에서도 포기하지 않는 4가지 ① 온디바이스 Whisper 받아쓰기 (와이파이 OFF 시연) — 제품의 유일무이한 증명 장면 ② 토큰화 → AI 전송 → 로컬 복원 파이프라인 — 제품의 정체성 ③ 담당자·우선순위·마감일이 붙은 액션아이템 보드 — 생산성 트랙 정합성의 근거 ④ 개인 성과 대시보드 — LLM 비의존이라 실패 확률이 가장 낮은 마무리 화면

7. 리스크 및 대응

| 리스크 | 발생 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Whisper 한국어 인식률 저조 | 높음 | 다국어 base 이상 모델 사용. 데모 스크립트를 또박또박한 문장으로 사전 준비. 인식 결과 수정 UI를 반드시 제공 (제품 기능이자 안전장치) |
| 모델 다운로드 지연 (수백 MB) | 높음 | 발표 전 브라우저 캐시에 미리 로드. 리허설 시 캐시 상태 확인을 체크리스트에 포함 |
| Slack CORS 차단 | 중간 | D1 19:30 슬롯에서 사전 검증. urlencoded 방식 사용 (4-5장) |
| LLM JSON 파싱 실패 | 중간 | 출력 스키마 강제 + 파싱 실패 시 1회 재시도. 최종 실패 시 요약만 표시하고 액션은 수동 입력으로 폴백 |
| 정규식 토큰화 누락 | 중간 | assertNoRawEntity로 전송 차단. 사전(dictionary)에 데모용 고유명사를 사전 등록 |
| 기능 과다로 전부 미완성 | 중간 | 6-1 컷라인 규칙 엄격 적용 |
| 발표 시 데모 시간 초과 | 높음 | 회의 1건은 사전 저장 상태로 시작. 실시간 시연은 회의 2건차만 수행 |

8. 데모 시나리오

«1회 변환»이 아니라 «회의가 이어진다»를 보여주는 것이 목표입니다. 회의 1회차는 사전 저장 상태로 시작해 시간을 절약합니다.

8-1. 시연 순서 (합계 5분 50초 — 발표 6분 기준)

| # | 장면 | 말할 메시지 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈 화면 — 지난 주간 제품 회의 1건이 저장되어 있음 | 회의는 1회성 기록이 아니라 이어지는 기록입니다 | 20초 |
| 2 | 새 회의 시작 → 회의 전 브리핑 자동 표시 «미완료 2건, 디자인 검토 2회 이월» | 회의 시작 전 5분간의 '저번에 뭐 하기로 했죠'가 사라집니다 | 30초 |
| 3 | 음성 시작 시도 → 동의 모달 + 육성 고지 동의 없이는 시작 자체가 불가능함을 보여줌 | 동의는 옵션이 아니라 진입 조건입니다 | 40초 |
| 4 | ★ 와이파이를 끄고 받아쓰기 계속 진행 ★ 고객사명·계약 금액이 포함된 회의 내용 입력 | 오디오가 기기를 벗어나지 않는다는 건 마케팅이 아니라 아키텍처입니다 | 60초 |
| 5 | 실시간 토큰화 표시 → 네트워크 탭에 토큰만 전송되는 것 확인 | AI는 원문을 본 적이 없습니다 | 40초 |
| 6 | 결과 화면 — 담당자별 액션아이템 (우선순위·마감일·배정 근거 표시) + AI 추천 업무 | 회의록이 아니라 업무가 나옵니다 | 60초 |
| 7 | 지난 회의 항목에 «완료 처리할까요?» 확인 카드 등장 | 회의가 이전 회의를 갱신합니다 | 30초 |
| 8 | 공유 미리보기 모달 → Slack 전송 | 자동 배포가 아니라 사용자가 매번 확인합니다 | 30초 |
| 9 | 내 성과 대시보드 — 와이파이 꺼진 채로 즉시 표시 | 이 화면은 지금도 오프라인입니다. 내 기록은 처음부터 끝까지 내 기기에 있습니다 | 40초 |

발표 설계 의도 4번과 9번에서 와이파이가 꺼져 있는 상태를 두 번 활용합니다. 처음에는 «음성이 로컬에서 처리된다»의 증거로, 마지막에는 «내 성과 데이터가 로컬에 있다»의 증거로 같은 장면이 두 번 작동합니다. 2번과 7번이 이 제품이 기존 회의록 도구와 다른 지점입니다. 심사위원이 «그래서 다른 회의록 앱과 뭐가 다른가»를 물었을 때의 답이 이 두 장면입니다.

8-2. 리허설 체크리스트

- Whisper 모델이 브라우저 캐시에 로드되어 있는가

- 시드 데이터(회의 1회차 + 12주 패턴 데이터)가 주입되어 있는가

- Slack Webhook URL이 설정되어 있고 테스트 전송이 성공하는가

- 데모용 고유명사가 토큰화 사전에 등록되어 있는가

- 와이파이 ON/OFF 전환 시점이 발표자와 조작자 사이에 합의되어 있는가

- LLM 호출 실패 시 폴백 화면이 어떻게 보이는지 확인했는가